# протокол  рассмотрения  заявок

# на участие в открытом АУКЦИОНЕ  № 11А-1

Дата и время рассмотрения заявок:           11 июня 2010 г.  10:00

Место рассмотрения заявок:	        601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, 6 каб. 34

Состав единой комиссии:

Зам. председателя единой комиссии:

| Монякова С.А. | консультант отдела по управлению муниципальным имуществом КУМИ администрации района, зам. председателя единой комиссии; |
| --- | --- |

Члены единой комиссии:

| Симонова Т.А. | заведующий юридическим отделом администрации района; |
| --- | --- |
| Симонова О.А. | консультант отдела сельского хозяйства и коммунального обслуживания администрации района; |
| Воробьева Г.П. | консультант экономического отдела администрации района; |
| Короткова О.С. | главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом КУМИ администрации района, секретарь единой комиссии. |
| Степанюк А.Д. | ведущий специалист-юрист управления образования администрации района. |

Повестка дня:

Рассмотрение заявок на:  капитальный ремонт лечебного корпуса №1  МУЗ «Курловская районная больница».

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Курловская районная больница»

Источник финансирования – районный бюджет.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:  1486510  (один миллион четыреста восемьдесят шесть тысяч пятьсот десять) рублей (в том числе НДС). Цена сформирована с учетом транспортных расходов, расходов по уплате налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей Исполнителя, установленных законодательством РФ и связанных с выполнением условий муниципального контракта, а также гарантийное обслуживание в течение гарантийного срока на данный вид работ.

Место выполнения работ: Владимирская область,  Гусь-Хрустальный район,  г. Курлово, ул. Революции, д.1а

Условия выполнения работ: Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы, предложения участника аукциона по применению новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов улучшающих эксплуатационные качества, без увеличения сметной стоимости.

Требования к безопасности выполняемых работ: Соблюдение правил охраны труда, правил по техники безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Требования к результатам работ: в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов.

Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики и режима работы учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ.

Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ. Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов.

Иные условия, связанные с определением соответствия выполняемых работ:

Удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ до начала выполнения последующих работ.

Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации. Объем предоставления гарантии качества работ – 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.

Особые условия: По всем позициям локальной сметы, являющейся неотъемлемой частью настоящей документации, где указаны товарные знаки, следует также читать «или эквивалент».

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 30 августа 2010г.

Форма оплаты: безналичный расчет, без аванса.

Сроки оплаты: в течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ.

Порядок оплаты: оплата работ производится после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2,КС-3; акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю.

Уполномоченный орган – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования  Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области.

1. До окончания указанного в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в аукционе  до  09 часов 00 минут  по московскому времени 11 июня 2010 г. было  подано 22 заявки  на участие в открытом аукционе.

Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

| № п/п | Рег. № | Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес | Сведения и документы, предусмотренные документацией об аукционе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 51 | Общество с ограниченной ответственностью «Элефант» 601480 Владимирская обл., г. Гороховец ул. Бр. Бесединых д. 4 | В наличии |
| 2 | 54 | Общество с ограниченной ответственностью «С.Т.С.» 142603, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. 1 Подгорный проезд д. 3 | В наличии |
| 3 | 56 | Общество с ограниченной ответственностью «КапиталлСтройГрупп» 603105, г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д. 47 | В наличии |
| 4 | 58 | Общество с ограниченной ответственностью «Атлант» 601900 Владимирская обл., г. Ковров, ул. Октябрьская, 32а | Не в полном объеме |
| 5 | 62 | Общество с ограниченной ответственностью «Унитрейд» 601501 Владимирская область г. Гусь-Хрустальный ул. Каляевская д. 5/1 | В наличии |
| 6 | 71 | Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Строй» 601501 Владимирская область г. Гусь-Хрустальный, ул. Садовая, 57 | В наличии |
| 7 | 78 | Общество с ограниченной ответственностью «Владинвестстрой» 600000, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская 34-б, офис 302 | В наличии |
| 8 | 81 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройлимит» 600026, г. Владимир, ул. Тракторная, д 7а | В наличии |
| 9 | 93 | Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль Плюс» 602263, Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленина д. 110 а | В наличии |
| 10 | 99 | Общество с ограниченной ответственностью «Акцент» 600001 г.Владимир, ул.Студеная гора, д.44-А | В наличии |
| 11 | 101 | Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройсервис» 600017, Владимирская обл., г.Владимир, Октябрьский пр-кт, 36-239 | В наличии |
| 12 | 104 | Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж» 602267, Владимирская область, г. Муром, ул. Льва Толстого, д. 1, оф. 1 | В наличии |
| 13 | 108 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест» 601500 Владимирская область г. Гусь-Хрустальный, ул. Севастопольская д. 7 | В наличии |
| 14 | 110 | Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой» 601506, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная, д.52 | В наличии |
| 15 | 111 | Общество с Ограниченной Ответственностью « Строитель плюс» 600910, Владимирская область, г.Радужный, 17 квартал, д.110, пом.4-5 | В наличии |
| 16 | 114 | Общество с ограниченной ответственностью фирма «Стройтурсервис» 600016, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 2а | В наличии |
| 17 | 116 | Общество с ограниченной ответственностью «СтройМастер» 601550, г. Гусь-Хрустальный, ул. Муравьева-Апостола, 16-27 | В наличии |
| 18 | 118 | Общество с ограниченной ответственностью «Рубеж 52» 607661, Нижегородская обл., Кстовский район, г. Кстово, ул. Жуковского, д. 12 кв. 58 | В наличии |
| 19 | 119 | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт» 601500, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, Каховского, 5/106 | В наличии |
| 20 | 120 | Общество с ограниченной ответственностью “Промремстрой” 600016 , г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, д.79 | В наличии |
| 21 | 123 | Общество с ограниченной ответственностью «Компания Евротекс» 600021, г. Владимир, ул. Гражданская д. 1 | В наличии |
| 22 | 124 | Общество с ограниченной ответственностью “Строительная компания ”Теплострой» 601501, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, Комсомольская, 28 | В наличии |

Условия исполнения муниципального контракта, заявленные перечисленными участниками размещения заказа:

- Общество с ограниченной ответственностью «Элефант»

601480, Владимирская область, г. Гороховец, ул. Бр. Бесединых, 4

1. Наименование (функциональные и качественные характеристики): Капитальный ремонт лечебного корпуса №1  МУЗ «Курловская районная больница». Объемы работ согласно прилагаемой сметы.

2. Условия финансирования: безналичный расчет, без аванса, в течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ

2.1. Форма оплаты:  безналичный расчет, без аванса.

2.2. Сроки оплаты: в течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ

2.2. Порядок оплаты: оплата работ производится после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2,КС-3; акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю.

3. Место выполнения работ: Владимирская область,  Гусь-Хрустальный район,  г. Курлово, ул. Революции, д.1а

4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 30 августа 2010г.

5. Условия выполнения работ: Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы, предложения участника аукциона по применению новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов улучшающих эксплуатационные качества, без увеличения сметной стоимости.

Согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики и режима работы учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ.

Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ.

Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов.

Удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ до начала выполнения последующих работ.

5.1. Требования к безопасности выполнения работ. Соблюдение правил охраны труда, правил по техники безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов

5.2. Требования к результатам работ: в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов.

5.3. Срок предоставления гарантии качества: не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации..

5.4. Объем предоставления гарантии качества. Объем предоставления гарантии качества работ – 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.

- Общество с ограниченной ответственностью «С.Т.С.»

142603 Московская обл., г.Орехово-Зуево, ул.1 Подгорный проезд, д.3

1. Наименование (функциональные и качественные характеристики): Капитальный ремонт лечебного корпуса №1  МУЗ «Курловская районная больница».

2. Условия финансирования:

2.1. Форма оплаты  Безналичный расчет в рублях РФ. Без аванса.

2.2. Сроки оплаты  в течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ.

2.2. Порядок оплаты оплата работ производится после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2,КС-3; акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю.

3. Место выполнения работ: Владимирская область,  Гусь-Хрустальный район,  г. Курлово, ул. Революции, д.1а .

4. Сроки выполнения работ:  С момента заключения контракта по 30 августа 2010г.

5. Условия выполнения работ:

5.1. Требования к безопасности выполнения работ Соблюдение правил охраны труда, правил по техники безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

5.2. Требования к результатам работ  в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов.

5.3. Срок предоставления гарантии качества  не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации.

5.4. Объем предоставления гарантии качества  100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.

- Общество с ограниченной ответственностью «КапиталлСтройГрупп»

603105, г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д. 47

1. Наименование (функциональные и качественные характеристики): Капитальный ремонт лечебного корпуса №1 МУЗ «Курловская районная больница», в соответствии с прилагаемой сметной документацией согласно действующей нормативной базы, использование материалов, соответствующих сроку гарантии  изготовителя, ГОСТам, ТУ.

2. Условия финансирования:

2.1. Форма оплаты  безналичный расчет, без аванса.

2.2. Сроки оплаты в течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ.

2.2. Порядок оплаты оплата работ производится после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3; акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю.

3. Место выполнения работ: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул. Революции, д. 1-а

4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 30 августа 2010 г.

5. Условия выполнения работ: Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы, предложения участника аукциона по применению новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов улучшающих эксплуатационные качества, без увеличения сметной стоимости.

5.1. Требования к безопасности выполнения работ Соблюдение правил охраны труда, правил по техники безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

5.2. Требования к результатам работ в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов.

5.3. Срок предоставления гарантии качества Срок предоставления гарантии качества работ: 3 года  на весь комплекс работ по сметной документации.

5.4. Объем предоставления гарантии качества  Объем предоставления гарантии качества работ – 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.

- Общество с ограниченной ответственностью «Атлант»

601900 Владимирская обл., г. Ковров, ул.Октябрьская,32а

1. Наименование (функциональные и качественные характеристики): капитальный ремонт лечебного корпуса №1 МУЗ «Курловская районная больница». Выполнение работ по всему комплексу работ согласно представленной в аукционной документации ПСД, согласно действующей нормативной базы, с учетом специфики и режима работы учреждения. Участник аукциона может внести предложение по применению новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов улучшающих эксплуатационные качества, без увеличения сметной стоимости. Все материалы и оборудование, используемые для выполнения работ, соответствуют ГОСТам и ТУ, имеют соответствующие сертификаты качества, технические и гарантийные паспорта и другие документы, удостоверяющие их соответствие российским стандартам качества и возможность использования в лечебных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам.

2. Условия финансирования:

2.1. Форма оплаты:  безналичный расчет, без аванса.

2.2. Сроки оплаты: в течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ.

2.2. Порядок оплаты: оплата работ производится после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2,КС-3; акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю.

3. Место выполнения работ: Владимирская область,  Гусь-Хрустальный район,  г. Курлово, ул. Революции, д.1а.

4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 30 августа 2010г.

5. Условия выполнения работ:

5.1. Требования к безопасности выполнения работ: соблюдение правил охраны труда, правил по техники безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения (в соответствии с правилами и нормами ППБ 01-03, НПБ, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»). Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

5.2. Требования к результатам работ: в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов.

5.3. Срок предоставления гарантии качества: 3 (три) года на весь комплекс работ по сметной документации.

5.4. Объем предоставления гарантии качества: 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.

- Общество с ограниченной ответственностью «Унитрейд»

601501 Владимирская область  г. Гусь-Хрустальный ул. Каляевская д. 5/1

1. Наименование (функциональные и качественные характеристики): Капитальный ремонт лечебного корпуса    № 1 МУЗ «Курловская районная больница»

2. Условия финансирования: Источник финансирования - районный бюджет

2.1. Форма оплаты: Безналичный расчет, без аванса.

2.2. Сроки оплаты: В течении 10-ти банковских дней по факту выполнения работ.

2.2. Порядок оплаты: Оплата работ производится после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3; -акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю

3. Место выполнения работ: Владимирская область,  Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул. Революции, д. 1а.

4. Сроки выполнения работ: С момента заключения контракта по 30 августа 2010 г.

5. Условия выполнения работ:

Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы, предложения участника аукциона по применению новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов улучшающих эксплуатационные качества, без увеличения сметной стоимости.

Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики и режима работы учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ.

Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ.

Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов.

Иные условия, связанные с определением соответствия выполняемых работ:

Удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ до начала выполнения последующих работ.

5.1. Требования к безопасности выполнения работ

Мы берем на себя соблюдение правил охраны труда, правил по техники безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

5.2. Требования к результатам работ

Работы будут выполнены нами в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов.

5.3. Срок предоставления гарантии качества: Три года на весь комплекс работ по сметной документации.

5.4. Объем предоставления гарантии качества

Объем предоставления гарантии качества работ – 100% в течение гарантийного срока.  Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной                 производителем.

- Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Строй»

601501 Владимирская область г. Гусь-Хрустальный, ул. Садовая, 57

1. Наименование (функциональные и качественные характеристики): Капитальный ремонт лечебного корпуса №1 МУЗ «Курловская районная больница».

2. Условия финансирования:

2.1. Форма оплаты:  Безналичный расчет, без аванса.

2.2. Сроки оплаты: В течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ.

2.3. Порядок оплаты: Оплата работ производится после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2,КС-3; акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю.

3. Место выполнения работ: Владимирская область,  Гусь-Хрустальный район,  г. Курлово, ул. Революции, д.1а

4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 30 августа 2010г.

5. Условия выполнения работ:

Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы, предложения участника аукциона по применению новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов улучшающих эксплуатационные качества, без увеличения сметной стоимости.

5.1. Требования к безопасности выполнения работ Соблюдение правил охраны труда, правил по техники безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

5.2. Требования к результатам работ в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов.

Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики и режима работы учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ.

Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ.

Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов.

Иные условия, связанные с определением соответствия выполняемых работ:

Удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ до начала выполнения последующих работ.

5.3. Срок предоставления гарантии качества не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации.

5.4. Объем предоставления гарантии качества 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.

- Общество с ограниченной ответственностью «Владинвестстрой»

600000, г.Владимир, ул.Б.Нижегородская 34-б, офис 302

1. Наименование (функциональные и качественные характеристики): Капитальный ремонт лечебного корпуса №1  МУЗ «Курловская районная больница».

2. Условия финансирования:

2.1. Форма оплаты  безналичный расчет, без аванса.

2.2. Сроки оплаты в течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ.

2.2. Порядок оплаты -оплата работ производится после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3; -акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю.

3. Место выполнения работ: Владимирская область,  Гусь-Хрустальный район,  г. Курлово, ул. Революции, д.1а

4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 30 августа 2010г.

5. Условия выполнения работ:

5.1. Требования к безопасности выполнения работ Соблюдение правил охраны труда, правил по техники безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

5.2. Требования к результатам работ в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов. Согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики и режима работы учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ.

Работы выполняются в объеме в соответствии с ПСД, улучшенного качества, в соответствии с требованиями ПЭУ, СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические работы», НПБ, СанПин, МДС 81-35.2004 и другой действующей нормативно-технической базой. Оборудование соответствует требованиям Заказчика по качеству (сертификаты качества и соответствия в наличии). Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ. Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов. Удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ до начала выполнения последующих работ.

5.3. Срок предоставления гарантии качества  3 года

5.4. Объем предоставления гарантии качества  – 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.

- Общество с ограниченной ответственностью «Стройлимит»

600026, г. Владисир, ул. Тракторная, д 7а

1. Наименование (функциональные и качественные характеристики) - выполнение работ по капитальному ремонту лечебного корпуса № 1 МУЗ «Курловская районная больница». Выполнение работ по всему комплексу работ согласно сметной документации, согласно действующей нормативной базы.

2. Условия финансирования:

2.1. Форма оплаты:  безналичный расчет, без аванса

2.2. Сроки оплаты:  в течении 10 банковских дней по факту выполнения работ

2.2. Порядок оплаты: оплата работ производится после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2,КС-3; акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю

3. Место выполнения работ: Владимирская область,  Гусь-Хрустальный район,  г. Курлово, ул. Революции, д.1а

4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 30 августа 2010г.

5. Условия выполнения работ:

5.1. Требования к безопасности выполнения работ:  ООО «Стройлимит» принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарных и экологических норм, для выполнения указанных работ. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ.

5.2. Требования к результатам работ: в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов.

Внутрипроизводственная система  контроля качества выполняемых строительно-монтажных и электромонтажных работ  разработанная и введенная в действие  в  соответствии с требованиями действующих СНиП, ВСН, ГОСТ, ТУ обеспечивает требуемый уровень качества. Разработанная  в соответствии с положениями действующего законодательства РФ ( ФЗ РФ “О стандартизации”, Гражданского кодекса РФ, ФЗ РФ “О защите прав потребителей”, Градостроительного кодекса РФ) , СНиП 12-01-2004 и  на основе требований ГОСТ 1.4-93, ИСО 9001-2000 и положений МС ИСО 9001-2000 система контроля качества ООО “Стройлимит” предусматривает все виды контроля строительной деятельности. Нормативными документами, устанавливающими требования к качеству ЭМР, являются: Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Строительные нормы и правила (СНиП), Правила эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), Ведомственные строительные нормы (ВСН), Государственные стандарты (ГОСТ), отраслевые стандарты (ОСТ), технические условия (ТУ) на изделия и электрооборудование, методические указания и инструкции по выполнению отдельных операций ЭМР и другие документы, утвержденные в установленном порядке.

Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03 и МДС 81-35.2004 и другой действующей нормативно-технической базой). Выполнение работ по предоставленному подрядной организацией проекту (графику) производства работ (ППР или ГПР), согласованному с руководителем учреждения при заключении контракта. Оборудование соответствует требованиям Заказчика по качеству (сертификаты качества и соответствия в наличии). Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ.

Сдача окончательного результата работы, выполненной ООО «Стройлимит», и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов и ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий».

ООО «Стройлимит» предоставляет в учреждение документы:

1) удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве ремонтно-строительных работ (сертификаты, технические и гарантийные паспорта) – до начала выполнения работ;

2) удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ до начала выполнения последующих работ;

3) акты освидетельствования скрытых работ до начала выполнения последующих работ.

ООО «Стройлимит» гарантирует достижение объектом строительства указанных в локальном ресурсном сметном расчете показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока.

5.3. Срок предоставления гарантии качества:  3 (три) года на весь комплекс работ по сметной документации

5.4. Объем предоставления гарантии качества:  100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.

– Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль Плюс»

602263, Владимирская область, г. Муром, ул. Ленина, д. 110а

1. Наименование (функциональные и качественные характеристики): выполнение работ по капитальному ремонту лечебного корпуса № 1 МУЗ «Курловская районная больница». Выполнение работ по всему комплексу работ согласно сметной документации, согласно действующей нормативной базы. Применение новых прогрессивных технологий, материалов и оборудования, улучшающих эксплуатационные качества, без увеличения сметной стоимости. Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики и режима работы учреждения. Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ. Соблюдение требований к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов. Подрядчик предоставляет в учреждение документы: удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ до начала выполнения последующих работ.

2. Условия финансирования:

2.1. Форма оплаты: безналичный расчет, без аванса

2.2. Сроки оплаты: в течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ.

2.3. Порядок оплаты: оплата работ производится после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3; акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю.

3. Место выполнения работ: Владимирская область,  Гусь-Хрустальный район,  г. Курлово, ул. Революции, д.1а.

4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 30 августа 2010г.

5. Условия выполнения работ:

5.1. Требования к безопасности выполнения работ: соблюдение правил охраны труда, правил по техники безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

5.2. Требования к результатам работ: в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов.

5.3. Срок предоставления гарантии качества: 5 (пять) лет на весь комплекс работ по сметной документации.

5.4. Объем предоставления гарантии качества: 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.

- Общество с ограниченной ответственностью «Акцент»

600001 г.Владимир, ул.Студеная гора, д.44-А

1. Наименование (функциональные и качественные характеристики): Капитальный ремонт лечебного корпуса №1  МУЗ «Курловская районная больница.

2. Условия финансирования:

2.1. Форма оплаты: Безналичный расчет, без аванса.

2.2. Сроки оплаты: В течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ.

2.2. Порядок оплаты: Оплата работ производится после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2,КС-3; акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю.

3. Место выполнения работ: Владимирская область,  Гусь-Хрустальный район,  г. Курлово, ул. Революции, д.1а.

4. Сроки выполнения работ: С 28.06.2010г. по 30.08.2010г.

5. Условия выполнения работ:

5.1. Требования к безопасности выполнения работ: Соблюдение правил охраны труда, правил по техники безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

5.2. Требования к результатам работ:  Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы, предложения участника аукциона по применению новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов улучшающих эксплуатационные качества, без увеличения сметной стоимости.

Результаты работ в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов.

Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов, с учетом специфики и режима работы учреждения. Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ.

Удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ до начала выполнения последующих работ.

5.3. Срок предоставления гарантии качества: 3 года на весь комплекс работ по сметной документации.

5.4. Объем предоставления гарантии качества: 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.

- Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройсервис»

600017, Владимирская обл., г.Владимир, Октябрьский пр-кт,36-239

1. Наименование (функциональные и качественные характеристики): капитальный ремонт лечебного корпуса №1  МУЗ «Курловская районная больница».

2. Условия финансирования:

2.1. Форма оплаты: безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей.

2.2. Сроки оплаты: в течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ.

2.3. Порядок оплаты: оплата работ производится после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2,КС-3; акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю.

3. Место выполнения работ: Владимирская область,  Гусь-Хрустальный район,  г. Курлово, ул. Революции, д.1а

4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 30 августа 2010г.

5. Условия выполнения работ:

5.1. Требования к безопасности выполнения работ: Соблюдение правил охраны труда, правил по техники безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

5.2. Требования к результатам работ: в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов.

5.3. Срок предоставления гарантии качества: 3 года.

5.4. Объем предоставления гарантии качества: 100%

- Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж»

602267, Владимирская область, г. Муром, ул. Льва Толстого, д. 1, оф. 1

1. Наименование (функциональные и качественные характеристики): Капитальный ремонт лечебного корпуса №1  МУЗ «Курловская районная больница».

2. Условия финансирования:

2.1. Форма оплаты:   безналичный расчет, без аванса.

2.2. Сроки оплаты: в течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ.

2.2. Порядок оплаты:  оплата работ производится после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2,КС-3; акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю.

3. Место выполнения работ: Владимирская область,  Гусь-Хрустальный район,  г. Курлово, ул. Революции, д.1а.

4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 30 августа 2010г.

5. Условия выполнения работ:

5.1. Требования к безопасности выполнения работ: Соблюдение правил охраны труда, правил по техники безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

5.2. Требования к результатам работ: в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов.

5.3. Срок предоставления гарантии качества: 3-года на весь комплекс работ по сметной документации.

5.4. Объем предоставления гарантии качества: Объем предоставления гарантии качества работ – 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.

– Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест»

601500,  Владимирская область,  г.Гусь-Хрустальный,  ул.Севастопольская,  д.7

1. Наименование (функциональные и качественные характеристики): Капитальный ремонт лечебного корпуса № 1 МУЗ «Курловская районная больница»

2. Условия финансирования:

2.1  Форма оплаты: Безналичный расчет, без аванса.

2.2  Сроки оплаты: В течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ

2.3  Порядок оплаты: оплата работ производится после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2,КС-3; акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю

3. Место выполнения работ: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г.Курлово, ул. Революции, д. 1а.

4. Сроки выполнения работ:

С момента заключения контракта по 30 августа 2010 года.

5. Условия выполнения работ:

Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации,            согласно действующей нормативной базы, предложения участника аукциона по применению            новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов улучшающих эксплуатационные качества, без увеличения сметной стоимости.

5.1 Требования к безопасности выполняемых работ: Соблюдение правил охраны труда, правил по техники безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с  учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача            окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных            строительством объектов.

5.2 Требования к результатам работ: в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ;  соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных            ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и            действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям            нормативных документов и сертификатов.

Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики и режима работы учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ. Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ. Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов.

Иные условия, связанные с определением соответствия выполняемых работ:

Удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных          учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала          выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ до начала выполнения последующих работ

5.3  Сроки предоставления гарантии качества работ: не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации

5.4  Объем предоставления гарантии качества работ: 100%  в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем

- Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой»

601506, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная, д.52

1. Наименование работ: «Капитальный ремонт лечебного корпуса №1  МУЗ «Курловская районная больница»

2. Объем работ: Согласно приложения № 1 к Техническому предложению

3. Условия оплаты работ:

3.1. Условия финансирования (авансирование работ и т.д.) безналичный расчет, без аванса. Оплата в рублях

3.2. Порядок оплаты работ: Оплата производится по мере выполнения работ согласно, форм  КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на основании выставленных подрядчиком счетов, счетов-фактур,  в течение 3-4 квартала 2010 года до 25 декабря 2010 года.

4. Сроки выполнения работ (в т.ч. по этапам):

4.1. Срок начала работ: с момента заключения муниципального контракта

4.2. Срок окончания работ:  до 30 августа 2010 г.

5. Качество работ:

5.1. Мероприятия по обеспечению качества: Проведение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации. Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы ( СНиП, ГОСТ, ПУЭ, СанПин 1.2.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и др. лечебных стационаров»). Документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве ремонтно-строительных работ (сертификаты, технические и гарантийные паспорта); входной контроль материалов. Применение материалов, соответствующих сертификатам, паспортам качества и имеющих надежные технико-эксплуатационные характеристики.

5.2. Методы и технология выполнения работ: все работы производятся в соответствии с  действующими СНиП, ГОСТ, ПУЭ, СанПин 1.2.3.1375-03 РНиП, ПОС, ППР, технологические карты; подрядчик предоставляет заказчику исполнительные схемы по произведенным работам; письменно согласовывает с Заказчиком все поставляемые и используемые при ремонте и отделке материалы. Применение технологий, материалов и оборудования, улучшающих эксплуатационные качества объекта. Подрядчик предоставляет в образовательное учреждение документы:

1) удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве ремонтно-строительных работ (сертификаты, технические и гарантийные паспорта) - до начала выполнения работ;

2) удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) - до начала выполнения работ;

3) акты освидетельствования скрытых работ до начала выполнения последующих работ.

5.3. Организационно-технологическая схема производства работ: Проведение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации. Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиП, ГОСТ, ПУЭ, СанПин 1.2.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и др. лечебных стационаров»). Выполнение работ по предоставленному подрядной организацией проекту (графику) производства работ (ППР или ГПР), согласованному с руководителем учреждения при заключении договора. Субподрядные организации, привлекаемые Подрядчиком для производства работ, но не более 20% от общего объема работ, не предусмотренных лицензией подрядчика. Выполнение ремонтно-строительных работ в действующем муниципальном учреждении в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

5.4.Требования по безопасности: Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдения выполнения работ в соответствии  с требованиями  СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», техники безопасности, санитарных и экологических норм при выполнении указанных работ. Выполнение ремонтно-строительных работ в муниципальном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства.

6. Гарантии качества работ:

6.1. Срок предоставления гарантии качества работ: 5 лет.

6.2. Объем предоставления гарантии качества работ: 100% в течение гарантийного срока.

– Общество с Ограниченной Ответственностью « Строитель плюс»

600910, Владимирская область, г.Радужный, 17 квартал, д.110, пом.4-5

1. Наименование (функциональные и качественные характеристики) «Капитальный ремонт лечебного корпуса №1 МУЗ «Курловская районная больница»:

2. Условия финансирования:

2.1. Форма оплаты: безналичный расчет, без аванса.

2.2. Сроки оплаты:  в течение 10(десяти) банковских дней по факту выполненных работ.

2.3.Порядок оплаты: оплаты работ производятся после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3; акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю.

3.Место выполнения работ: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул.Революции, д.1а.

4. Сроки выполнения работ:

4.1. Срок выполнения работ: 	начало работ – _с момента заключения муниципального контракта .

4.2.Срок окончания работ :окончание работ – _до 30 августа 2010г.

5.Условия выполнения работ: Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы, предложения участника аукциона по применению новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов улучшающих эксплутационные качества, без увеличения сметной стоимости.

5.1.Требования к безопасности выполняемых работ –Соблюдение правил охраны труда, правил по технике безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажа по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

5.2.Требования к результатам работ: в соответствии со ст.753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов. Методы и технология выполнения работ – согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики и режима работы учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ. Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ. Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов. Иные условия, связанные с определением соответствия выполняемых работ: Удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ до начала выполнения последующих работ.

5.3. Срок предоставления гарантии качества работ- не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации.

5.4. Объем предоставления гарантии качества работ -100%  в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем..

- Общество с ограниченной ответственностью фирма «Стройтурсервис»

600016, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 2а

1. Наименование работ (функциональные и качественные характеристики):  Капитальный ремонт лечебного корпуса № 1 МУЗ «Курловская районная больница». Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативно-технической базе ( СНиП, ГОСТ, ПУЭ, СанПин 1.2.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и др. лечебных стационаров») Применение материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТ, ТУ, сертификатам, паспортам качества и имеющих надежные технико-эксплуатационные характеристики. Выполнение ремонтно-строительных работ в  учреждении с соблюдением специфики и  режима работы учреждения и культуры производства. Применение техники, ручного труда, вспомогательного оборудования согласно типовым технологическим картам, с использованием современных технологий и высококачественных материалов. Предложения Подрядчика по применению новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов, улучшающих эксплуатационные качества без увеличения сметной стоимости – при заключении контракта

2. Условия финансирования:

2.1. Форма оплаты: безналичный расчет, без аванса.

2.2. Сроки оплаты: в течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ.

2.3.  Порядок оплаты: Оплата работ производится после окончательного завершения объема работ  при наличии  счета-фактуры и актов выполненных  работ по формам КС-2, КС-3; акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются, либо возвращаются на доработку исполнителю.

3. Место выполнения работ: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул. Революции, д. 1а.

4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 30 августа 2010г.

5. Условия выполнения работ:

5.1. Требования к безопасности выполнения работ: Соблюдение правил охраны труда, правил по технике безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных и экологических норм при выполнении работ (СНиП 12-03-2001 «Безопасность  труда в строительстве»)

Согласно СП 12-135-2002 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ППБ 01-03 – Правила и нормы пожарной безопасности.

5.2. Требования к результатам работ: в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов.         Система контроля качества ООО фирма «Стройтурсервис» предусматривает все виды контроля качества строительной деятельности (входной, операционный, приемочный) согласно приказу по предприятию. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования техническим требованиям, государственным стандартам и строительным нормам и правилам.

Подрядчик предоставляет в  учреждение документы:

- удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве ремонтно-строительных работ (сертификаты, технические и гарантийные паспорта) – до начала выполнения работ;

- удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ;

- акты освидетельствования скрытых работ до начала выполнения последующих работ.

Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в сметной документации показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока

5.3, Срок предоставления гарантии качества: не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации

5.4. Объем предоставления гарантии качества: 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.

– Общество с ограниченной ответственностью  «СтройМастер»

601550, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Муравьева-Апостола,16-27

1. Наименование (функциональные и качественные характеристики): капитальный ремонт лечебного корпуса №1  МУЗ «Курловская районная больница».

2. Условия финансирования:

2.1. Форма оплаты: безналичный расчет, без аванса.

2.2. Сроки оплаты: в течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ.

2.3. Порядок оплаты : оплата работ производится после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2,КС-3; акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю.:

3. Место выполнения работ: Владимирская область,  Гусь-Хрустальный район,  г. Курлово, ул. Революции, д.1а

4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 30 августа 2010г.

5. Условия выполнения работ: Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы, предложения участника аукциона по применению новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов улучшающих эксплуатационные качества, без увеличения сметной стоимости.

5.1. Требования к безопасности выполнения работ: Соблюдение правил охраны труда, правил по техники безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

5.2. Требования к результатам работ: в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов.

5.3. Срок предоставления гарантии качества: не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации.

5.4. Объем предоставления гарантии качества: – 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.

– Общество с ограниченной ответственностью «Рубеж 52»

607661, Нижегородская обл., Кстовский район, г. Кстово, ул. Жуковского, д. 12 кв. 58

1. Наименование (функциональные и качественные характеристики): - Капитальный ремонт лечебного корпуса №1  МУЗ «Курловская районная больница». Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы, предложения участника аукциона по применению новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов улучшающих эксплуатационные качества, без увеличения сметной стоимости.

2. Условия финансирования:

2.1. Форма оплаты - безналичный расчет, без аванса.

2.2. Сроки оплаты - в течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ.

2.3. Порядок оплаты -  оплата работ производится после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2,КС-3; акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю.

3. Место выполнения работ: Владимирская область,  Гусь-Хрустальный район,  г. Курлово, ул. Революции, д.1а.

4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 30 августа 2010г.

5. Условия выполнения работ:

5.1. Требования к безопасности выполнения работ - Соблюдение правил охраны труда, правил по техники безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

5.2. Требования к результатам работ - в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов.

5.3. Срок предоставления гарантии качества – 3 (три) года на весь комплекс работ по сметной документации.

5.4. Объем предоставления гарантии качества -  100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.

- Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт»

601500, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный,  Каховского, 5/106

1. Наименование (функциональные и качественные характеристики): Выполнение работ по капитальному ремонту лечебного корпуса №1  МУЗ «Курловская районная больница»

2. Условия финансирования:

2.1. Форма оплаты: Безналичный расчет, без аванса.

2.2. Сроки оплаты: В течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ

2.2. Порядок оплаты:

Оплата работ производится после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2,КС-3; акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю

3. Место выполнения работ: Владимирская область,  Гусь-Хрустальный район,  г. Курлово, ул. Революции, д.1а.

4. Сроки выполнения работ: С момента заключения контракта по 30 августа 2010г.

5. Условия выполнения работ:

5.1. Требования к безопасности выполнения работ:

Соблюдение правил охраны труда, правил по техники безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

5.2. Требования к результатам работ в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов.

Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации /приложение №1/, согласно действующей нормативной базы, предложения участника аукциона по применению новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов улучшающих эксплуатационные качества, без увеличения сметной стоимости.

Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики и режима работы учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ.

Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ.

Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов.

Иные условия, связанные с определением соответствия выполняемых работ:

Удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ до начала выполнения последующих работ.

5.3. Срок предоставления гарантии качества: Не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации.

5.4. Объем предоставления гарантии качества: 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.

- Общество с ограниченной ответственностью “Промремстрой”

600016 , г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, д.79

1.Наименование (функциональные и качественные характеристики): Капитальный ремонт лечебного корпуса №1  МУЗ «Курловская районная больница». Объем работ в соответствии с Локальным ресурсным сметным расчетом № 02-01 «на капитальный ремонт помещений лечебного корпуса № 1 МУЗ «Курловская районная больница»».

2. Условия финансирования:

2.1. Форма оплаты: безналичный расчет, без аванса.

2.2. Сроки оплаты: в течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ.

2.2. Порядок оплаты: оплата работ производится после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2,КС-3; акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю.

3. Место выполнения работ: Владимирская область,  Гусь-Хрустальный район,  г. Курлово, ул. Революции, д.1а

4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 30 августа 2010г.

5. Условия выполнения работ:

5.1. Требования к безопасности выполнения работ: Безопасность производства работ  обеспечивается в соответствии со СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", части 1 и 2. Мероприятия по охране труда: выдача необходимых средств индивидуальной защиты (каски, спецодежда, обувь и др.), выполнение мероприятий по коллективной защите работающих (установка ограждений, установка дополнительного освещения, защитных и предохранительных устройств), а также оборудование санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами.

Интенсивность выполнения работ предусматривает продолжительность рабочего дня не более 8 часов (1 смена) при 6-дневной рабочей неделе.

Работы проводятся только в отведенной зоне работ, которая должна быть ограждена, с использованием минимально необходимого количества технических средств при необходимой мощности машин и механизмов. После окончания работ производятся ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений. Подрядчик обеспечивает охрану объекта и находящихся на нем материальных ценностей на период производства работ.

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций предусматривают использование оборудования, машин и механизмов, предназначенных для конкретных условий и допущенных к применению органами государственного надзора, а также наличие материальных и технических средств по спасению людей и ликвидации аварии.

При монтаже электроустановок будут неукоснительно соблюдаться требования СТ СЭВ 3230-81, ГОСТ 12.1.004-76, ГОСТ 12.1.013-78, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 12.1.038-82, ГОСТ 12.2.012-75, ГОСТ 12.3.003-75, ГОСТ 12.3.009-76, а также строительных норм и правил производства и приемки работ (техника безопасности в строительстве), утвержденных Госстроем СССР.

5.2. Требования к результатам работ:

Внутрипроизводственная система  контроля качества выполняемых строительно-монтажных и электромонтажных работ  разработанная и введенная в действие  в  соответствии с требованиями действующих СНиП, ВСН, ГОСТ, ТУ обеспечивает требуемый уровень качества. Разработанная  в соответствии с положениями действующего законодательства РФ (ФЗ РФ “О стандартизации”, Гражданского кодекса РФ, ФЗ РФ “О защите прав потребителей”, Градостроительного кодекса РФ), СНиП 12-01-2004 и  на основе требований ГОСТ 1.4-93, ИСО 9001-2000 и положений МС ИСО 9001-2000 система контроля качества ООО “Промремстрой” предусматривает все виды контроля строительной деятельности. Нормативными документами, устанавливающими требования к качеству ЭМР, являются: Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Строительные нормы и правила (СНиП), Правила эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), Ведомственные строительные нормы (ВСН), Государственные стандарты (ГОСТ), отраслевые стандарты (ОСТ), технические условия (ТУ) на изделия и электрооборудование, методические указания и инструкции по выполнению отдельных операций ЭМР и другие документы, утвержденные в установленном порядке. Основные положения системы контроля качества предприятия представлены в Приложении № 1 к Настоящему “Техническому предложению”.

-  Общество с ограниченной ответственностью «Компания Евротекс»

600021, г. Владимир, ул. Гражданская д. 1

1.Наименование (функциональные и качественные характеристики):   капитальный ремонт лечебного корпуса 1 МУЗ "Курловская районная больница" Объем выполняемых работ, функциональные и качественные характеристики   в соответствии требованиями аукционной документации к предмету муниципального контракта, локальной сметой.

2.Условия финансирования:

2.1. Форма и сроки оплаты работ безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей

2.2.Сроки оплаты: III-IV квартал 2010 года

2.3.Порядок оплаты работ: денежные средства зачисляются на расчетный счет поставщика в течение 20-ти банковских дней, при наличии счет фактуры, акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3
2. Место выполнения работ:  Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул. Революции, д.1а
4. Сроки выполнения работ: С момента заключения муниципального контракта до 10.08.2010г.
5. Условия выполнения работ:

5.1. Требования к безопасности выполнения работ:  Соблюдение правил охраны труда, правил по техники безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Работы проводятся в соответствии с СНиП 12.03.01 "Безопасность труда в строительстве. Общие положения"; ППБ-01.93 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации"; ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования"; ГОСТ 12.1.007-76 "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности"; ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация"; ГОСТ 12.1.013-78 "Строительство. Электробезопасность. Общие требования";
ГОСТ 12.1.019-79 "Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты";
ПОТРМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 "Межотраслевые Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок"; ГОСТ 12.1.030-81 "Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление";
СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";  СНиП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы". Типовых инструкций по охране труда для работников строительства, промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства ТОИ Р-66- 1-95, ТОИ Р-66-21-95, ТОИ Р-66-60-95, СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений",
 СНиП II-2-80 "Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений" и другими нормами и правилами, утвержденными и согласованными в установленном порядке.
5.2. Требования к результатам работ Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы, предложения участника аукциона по применению новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов улучшающих эксплуатационные качества, без увеличения сметной стоимости.  Требования к результатам работ: в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов.  Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики и режима работы учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ.  Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ. Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов. Иные условия, связанные с определением соответствия выполняемых работ: Удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) - до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ до начала выполнения последующих работ. Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в локальном ресурсном сметном расчете показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока. Работы проводятся с соблюдением нормативных требований Российской федерации  СНиП 2.08.01-89, 1995 г. "Жилые здания";  СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения";  СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания";  СНиП 31-03-2001 "Производственные здания" Взамен СНиП 2.09.02-85*Вводится в действие с 1 января 2002 г. постановлением Госстроя России от 19.03.2001 N20; СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений". Работы выполняются в соответствии с ГОСТ Р 50776, СТА 25.03.002-04 Правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03 Работы проводятся с соблюдением нормативных требований Российской федерации к современным крышам: СНиП 3.04.01-87 от 01.07.1988 г. Изоляционные и отделочные покрытия - Данный СНиП касается строительства крыш и отделочных работ, устройства стяжек и полов и стекольных работ.  СНиП 2.08.01-89, 1995 г. "Жилые здания";  СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения";  СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания";  СНиП 31-03-2001 "Производственные здания" Взамен СНиП 2.09.02-85* Вводится в действие с 1 января 2002 г. постановлением Госстроя России от 19.03.2001 N20;  СНиП II-26-76 "Кровли" (новая редакция данного  НиП разработана в 1999 г., но пока не введена);  СНиП II-3-79*, 1996 г. "Строительная теплотехника";
 СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия";  СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений". Используется метод непрерывно-поточного монтажа. Работы выполняют четыре дивизиона (бригады) параллельно на различных или одном участке.  5.3.Срок предоставления гарантии качества 3 (ТРИ) года на весь комплекс работ по сметной документации.  5.4. Объем предоставления гарантии качества   100% в течение гарантийного срока.  Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.

- Общество с ограниченной ответственностью “Строительная компания”Теплострой»

601501,  Владимирская обл.,  г. Гусь-Хрустальный, Комсомольская, 28

1. Наименование (функциональные и качественные характеристики Капитальный ремонт лечебного корпуса №1  МУЗ «Курловская районная больница».

Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы, предложения участника аукциона по применению новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов улучшающих эксплуатационные качества, без увеличения сметной стоимости.

2. Условия финансирования:

2.1. Форма оплаты  безналичный расчет, без аванса.

2.2. Сроки оплаты   в течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ.

2.3. Порядок  оплаты   оплата работ производится после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2,КС-3; акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю..

3. Место выполнения работ: Владимирская область,  Гусь-Хрустальный район,  г. Курлово, ул. Революции, д.1а

4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 30 августа 2010г.

5. Условия выполнения работ: Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы, предложения участника аукциона по применению новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов улучшающих эксплуатационные качества, без увеличения сметной стоимости.

Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики и режима работы учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ.

Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ.

Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов.

Иные условия, связанные с определением соответствия выполняемых работ:

Удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ до начала выполнения последующих работ.

Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации. Объем предоставления гарантии качества работ – 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.

5.1. Требования к безопасности выполнения работ: Соблюдение правил охраны труда, правил по техники безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

5.2. Требования к результатам работ: в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов.

5.3. Срок предоставления  гарантии качества: не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации

5.4. Объем предоставления гарантии качества:   100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.

# Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и приняла решение:

2.1. Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:

| № п/п | Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес | Обоснование решения | Результаты голосования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Атлант» 601900 Владимирская обл., г. Ковров, ул. Октябрьская, 32а | Несоответствие требованиям указанным в п. 18.5. информационной карты аукциона (отсутствует документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки). | «ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С. «ПРОТИВ» - нет |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Строитель плюс» 600910, Владимирская область, г. Радужный, 17 квартал, д.110, пом.4-5 | Техническое предложение не подписано руководителем организации. | «ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С. «ПРОТИВ» - нет |

2.2. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

| № п/п | Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Элефант» 601480 Владимирская обл., г. Гороховец ул. Бр. Беседеных д. 4 | «ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С. «ПРОТИВ» - нет |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «С.Т.С.» 142603, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. 1 Подгорный проезд д. 3 | «ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С. «ПРОТИВ» - нет |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «КапиталлСтройГрупп» 603105, г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д. 47 | «ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С. «ПРОТИВ» - нет |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью «Унитрейд» 601501 Владимирская область г. Гусь-Хрустальный ул. Каляевская д. 5/1 | «ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С. «ПРОТИВ» - нет |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Строй» 601501 Владимирская область г. Гусь-Хрустальный, ул. Садовая, 57 | «ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С. «ПРОТИВ» - нет |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью «Владинвестстрой» 600000, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская 34-б, офис 302 | «ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С. «ПРОТИВ» - нет |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройлимит» 600026, г. Владисир, ул. Тракторная, д 7а | «ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С. «ПРОТИВ» - нет |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль Плюс» 602263, Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленина д. 110 а | «ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С. «ПРОТИВ» - нет |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью «Акцент» 600001 г.Владимир, ул.Студеная гора, д.44-А | «ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С. «ПРОТИВ» - нет |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройсервис» 600017, Владимирская обл., г. Владимир, Октябрьский пр-кт, 36-239 | «ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С. «ПРОТИВ» - нет |
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж» 602267, Владимирская область, г. Муром, ул. Льва Толстого, д. 1, оф. 1 | «ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С. «ПРОТИВ» - нет |
| 12 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест» 601500 Владимирская область г. Гусь-Хрустальный, ул. Севастопольская д. 7 | «ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С. «ПРОТИВ» - нет |
| 13 | Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой» 601506, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная, д.52 | «ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С. «ПРОТИВ» - нет |
| 14 | Общество с ограниченной ответственностью фирма «Стройтурсервис» 600016, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 2а | «ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С. «ПРОТИВ» - нет |
| 15 | Общество с ограниченной ответственностью «СтройМастер» 601550, г. Гусь-Хрустальный, ул. Муравьева-Апостола, 16-27 | «ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С. «ПРОТИВ» - нет |
| 16 | Общество с ограниченной ответственностью «Рубеж 52» 607661, Нижегородская обл., Кстовский район, г. Кстово, Ул. Жуковского, д. 12 кв. 58 | «ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С. «ПРОТИВ» - нет |
| 17 | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт» 601500, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, Каховского, 5/106 | «ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С. «ПРОТИВ» - нет |
| 18 | Общество с ограниченной ответственностью “Промремстрой” 600016 , г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, д.79 | «ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С. «ПРОТИВ» - нет |
| 19 | Общество с ограниченной ответственностью «Компания Евротекс» 600021, г. Владимир, ул. Гражданская д. 1 | «ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С. «ПРОТИВ» - нет |
| 20 | Общество с ограниченной ответственностью “Строительная компания”Теплострой» 601501, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, Комсомольская, 28 | «ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С. «ПРОТИВ» - нет |

##### Решение принято единогласно

| Подписи: |
| --- |
| Зам. председателя единой комиссии | С.А.Монякова |
| Члены единой комиссии: | Т.А.Симонова |
|  | О.А.Симонова |
|  | Г.П.Воробьёва |
|  | О.С.Короткова |
|  | А.Д.Степанюк |
| Главный врач МУЗ «Курловская районная больница» | Г.И.Колотушкина |