МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ

30.12.2014											№ 78

О внесении изменений в постановление главы района от 22.04.2014 № 24 «Об утверждении муниципальной Программы по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) на 2014-2016 годы»

В соответствии с постановлением администрации района от 10.10.2014 № 1487 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Гусь-Хрустальный район» и на основании Устава муниципального образования Гусь-Хрустальный район

постановляю:

1. Внести в постановление главы района от 22.04.2014 № 24 «Об утверждении муниципальной целевой программы по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) на 2014-2016 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В приложении 1:

1.1.1. В строке «Объемы и источники финансирования программы» раздела 1 Программы цифры «12680» заменить цифрами «12319».

1.1.2. В разделе 16 «Источники финансирования Программы» цифры «12680» заменить цифрами «12319».

1.2. Приложение 2 изложить в новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Гусевские вести» и разместить на официальном сайте администрации Гусь-Хрустального района.

Глава района								А.В. Кабенкин

Приложение

к постановлению главы района

от 30.12.2014 № 78

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ

БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2014 - 2016 ГОДЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Оценка эффективности реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Повышение энергетической эффективности |
| 6.1 | Установка приборов учета холодного водоснабжения, приобретение энергосберегающих приборов освещения -1422,11 тыс. рублей (муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Гусь-Хрустальный район на период до 2020 года») | Отдел жилищно-коммунального обслуживания | III-IVквартал 2014 года | Экономия бюджетных средств в сумме 20,0 тыс. рублей |
| 6.2 | Выполнение работ по реконструкции кровли здания МКОУ Семеновская СОШ д. Семеновка Гусь-Хрустального района – 2982,89 тыс. рублей | Управление образования | II квартал 2014 года | Экономия бюджетных средств в сумме 30,0 тыс. рублей |
| 6.3 | Капитальный ремонт кровли административного здания по адресу ул. Муравьева-Апостола д.9, г. Гусь-Хрустальный – 510,32 тыс. рублей | МКУ «Служба единого заказчика» | IIквартал 2014 года | Экономия бюджетных средств в сумме 70,0 тыс. рублей |
| 6.4 | Текущий ремонт помещений классов в МКОУ Добрятинская средняя общеобразовательная школа пос. Добрятино Гусь-Хрустального района Владимирской области – 97,38 тыс. рублей | Управление образования | III квартал 2014 года | Экономия бюджетных средств в сумме 20,0 тыс. рублей |
| 6.5 | Текущий ремонт санузлов в МКОУ Золотковской СОШ пос. Золотково Гусь-Хрустального района Владимирской области – 99,80 тыс. рублей | Управление образования | III квартал 2014 года | Экономия бюджетных средств в сумме 15,0 тыс. рублей |
| 6.6 | Текущий ремонт электроосвещения в МКОУ Золотковская СОШ пос. Золотково Гусь-Хрустального района Владимирской области – 19,25 тыс. рублей | Управление образования | III квартал 2014 года | Экономия бюджетных средств в сумме 25,0 тыс. рублей |
| 6.7 | Текущий ремонт помещений (облицовка стен гипсокартоном) в МКДОУ Ильинский д/с № 28 д. Ильино Гусь-Хрустальный район, Владимирской области – 199,99 тыс. рублей | Управление образования | II квартал 2014 года | Экономия бюджетных средств в сумме 30,0 тыс. рублей |
| 6.8 | Текущий ремонт кирпичной стены и фундамента МКДОУ детский сад № 34 д. Неклюдово Гусь-Хрустального района Владимирской области- 154,26 тыс. рублей | Управление образования | III квартал 2014 года | Экономия бюджетных средств в сумме 32,0 тыс. рублей |
| 6.9 | Текущий ремонт в МКДОУ д/сад № 28 д. Ильино Гусь-Хрустальный район Владимирской области – 97,32 тыс. рублей | Управление образования | III квартал 2014 года | Экономия бюджетных средств в сумме 15,0 тыс. рублей |
| 6.10 | Монтаж прожекторов в МКДОУ детский сад № 2 г. Курлово - 17,85 тыс. рублей | Управление образования | III квартал 2014 года | Экономия бюджетных средств в сумме 5,0 тыс. рублей |
| 6.11 | Реконструкция здания МКОУ Краснооктябрьской средней общеобразовательной школы пос. Красный Октябрь Гусь-Хрустальный район Владимирской области – 2183,96 тыс. рублей | Управление образования | II-III квартал 2014 года | Экономия бюджетных средств в сумме 30,0 тыс. рублей |
| 6.12 | Текущий ремонт вентиляции МКДОУ детский сад № 2 г. Курлово Гусь-Хрустального района Владимирской области – 49,38 тыс. рублей | Управление образования | III квартал 2014 года | Экономия бюджетных средств в сумме 10,0 тыс. рублей |
| 6.13 | Текущий ремонт помещений МКДОУ д/с № 2 г. Курлово Гусь-Хрустального района Владимирской области – 499,16 тыс. рублей | Управление образования | III квартал 2014 года | Экономия бюджетных средств в сумме 30,0 тыс. рублей |
| 6.14 | Текущий ремонт электроосвещения (устройство заземления) МКОУ Уляхинская основная общеобразовательная школа д. Уляхино Гусь-Хрустального района Владимирской области – 14,06 тыс.рублей | Управление образования | III квартал 2014 года | Экономия бюджетных средств в сумме 3,0 тыс. рублей |
| 6.15 | Текущий ремонт женских туалетов помещения 24, 23 в МКОУ Красноэховская СОШ –96,44 тыс. рублей | Управление образования | III квартал 2014 года | Экономия бюджетных средств в сумме 15,0 тыс. рублей |
| 6.16 | Текущий ремонт кабинета информатики 2ой этаж, каб. № 65 ФГОС МБОУ Анопинская СОШ пос. Анопино – 398,72 тыс. рублей | Управление образования | III квартал 2014 года | Экономия бюджетных средств в сумме 10,0 тыс. рублей |
| 6.17 | Замена дверных и оконных блоков в МКДОУ д/с № 2 г. Курлово – 96,74 тыс. рублей | Управление образования | III квартал 2014 года | Экономия бюджетных средств в сумме 20,0 тыс. рублей |
| 6.18 | Текущий ремонт помещения склада, варочного цеха, оконных заполнений МКОУ Мезиновская СОШ им. А.И. Солженицына – 398,44 тыс. рублей | Управление образования | III квартал 2014 года | Экономия бюджетных средств в сумме 25,0 тыс. рублей |
| 6.19 | Текущий ремонт коридора № 21 МКОУ Мезиновская СОШ им. А.И. Солженицына – 320,0 тыс. рублей | Управление образования | III квартал 2014 года | Экономия бюджетных средств в сумме 20,0 тыс. рублей |
| 6.20 | Приобретение котла RS- А500 в МКОУ Красноэховская СОШ – 217,4 тыс. рублей | Управление образования | III квартал 2014 года | Экономия бюджетных средств в сумме 5,0 тыс. рублей |
| 6.21 | Приобретение котла RS- А-500 (с автоматикой) в МКОУ Красноэховская СОШ – 218,18 тыс. рублей | Управление образования | III квартал 2014 года | Экономия бюджетных средств в сумме 5,0 тыс. рублей |
| 6.22 | Приобретение насосов для источника теплоснабжения МКОУ Красноэховская СОШ – 147,46 тыс. рублей | Управление образования | III квартал 2014 года | Экономия бюджетных средств в сумме 5,0 тыс. рублей |
| 6.23 | Капитальный ремонт котельной МКОУ Красноэховская СОШ – 746,29 тыс. рублей | Управление образования | IVквартал 2014 года | Экономия бюджетных средств в сумме 5,0 тыс. рублей |
| 6.24 | Ремонт газопровода низкого давления котельной МКОУ Красноэховская СОШ – 68,5 тыс. рублей | Управление образования | IVквартал 2014 года | Экономия бюджетных средств в сумме 5,0 тыс. рублей |
| 6.25 | Работы по благоустройству территории МКОУ Мезиновская СОШ им. А.И. Солженицына – 1750,68 тыс. рублей | Управление образования | III-IVквартал 2014 года | Экономия бюджетных средств в сумме 5,0 тыс. рублей |
| 6.26 | Выполнение работ по изготовлению и установке металлического ограждения МКОУ Мезиновская СОШ им. А.И. Солженицына – 934,53 тыс. рублей | Управление образования | III-IVквартал 2014 года | Экономия бюджетных средств в сумме 5,0 тыс. рублей |