АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2013											№ 718

Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в Гусь-Хрустальном районе»

В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 13.03.2013 №267 "Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, во Владимирской области» и на основании Устава муниципального образования Гусь-Хрустальный район

постановляет:

- Утвердить План мероприятий ("Дорожная карта") "Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в Гусь-Хрустальном районе" (приложение).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы района по строительству и развитию инфраструктуры.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Гусевские вести» и разместить на официальном сайте администрации Гусь-Хрустального района.

Глава района								А.В. Кабенкин

Приложение

к постановлению администрации района

от 25.04.2013 № 718

План

мероприятий ("Дорожная карта") "Обеспечение инженерной

и транспортной инфраструктурой земельных участков,

предоставляемых (предоставленных) бесплатно

для индивидуального жилищного строительства семьям,

имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет,

в Гусь-Хрустальном районе"

## I. Общее описание "Дорожной карты"

1. Реализация Плана мероприятий ("Дорожная карта") "Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в Гусь-Хрустальном районе" (далее - "Дорожная карта") призвана улучшить жилищные условия и обеспечить решение социальных проблем семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, повысить уровень обустройства населенных пунктов Гусь-Хрустального района инженерной и транспортной инфраструктурой.

2. Целями "Дорожной карты" являются:

- формирование необходимой нормативно-правовой базы и механизмов государственной поддержки органов местного самоуправления для решения вопросов обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в Гусь-Хрустальном районе;

- реализация мероприятий по формированию и планировочному обеспечению земельных участков, оформлению прав и предоставлению земельных участков семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет;

- решение вопросов строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на предоставляемых (предоставленных) бесплатно земельных участках для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в Гусь-Хрустальном районе.

## II. План мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственные исполнители <*> | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка Плана мероприятий ("Дорожная карта") "Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, на территории муниципального образования" | апрель 2013 | Отдел сельского хозяйства и коммунального обслуживания администрации района | Формирование пошагового и повременного сценария действий в целях решения вопроса обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, на территории муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) |
| 2. | Подготовка и утверждение в рамках долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы" подпрограммы "Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в Гусь-Хрустальном районе до 2015 года" | май 2013 | Отдел сельского хозяйства и коммунального обслуживания администрации района | Разработка подпрограммы с учетом механизмов государственной поддержки органов местного самоуправления на осуществление мероприятий по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет |
| 3. | Подготовка проекта решения Совета народных депутатов муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) "О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 18.12.2012 N 214 "О бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" в части формирования расходов районного бюджета на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет | июнь 2013 | Финансовое управление администрации района | Формирование расходных обязательств бюджета муниципального района и источников финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы |
| 4. | Подготовка и утверждение документации по планировке территории | сентябрь 2013 | Органы местного самоуправления муниципального образования (поселений) района | Формирования градостроительной документации земельных участков |
| 5. | Формирование и бесплатное предоставление земельных участков семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, для индивидуального жилищного строительства | 2013 - 2015 | Органы местного самоуправления муниципального образования (поселений) района, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации района | Передача оформленных земельных участков семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет |
| 6. | Подготовка проектно-сметной документации на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры | декабрь 2013 | Подрядные организации | Завершение работ по проектированию строительства инженерных сетей и подъездных дорог |
| 7. | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры | февраль 2014 | Органы местного самоуправления муниципального образования (поселений) района, ГАУ ВО "Владоблэкспертиза" | Завершение работ по экспертизе проектно-сметной документации |
| 8. | Проведение конкурсов по выбору подрядных организаций на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры | май 2014 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации района | Выполнение требований законодательства по выбору подрядных организаций на выполнение строительно-монтажных работ |
| 9. | Проведение строительно-монтажных работ по обеспечению земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой | 2014 - 2015 | Подрядные организации (по результатам торгов) | Решение вопросов обеспечения земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой, предоставленных семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет |

*) -  организации, не входящие в структуру администрации района, привлекаются к выполнению Плана мероприятий по согласованию.

## III. Ресурсное обеспечение реализации "Дорожной карты"

Финансирование "Дорожной карты" будет осуществляться за счет средств  бюджета муниципального района с учетом формирования механизмов государственной поддержки органов местного самоуправления на осуществление мероприятий по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет в рамках подпрограммы "Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в Гусь-Хрустальном районе до 2015 года" долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы".

Общий объем финансирования на период реализации «Дорожной карты» составляет: 3600 тыс. рублей, из них – 720 тыс. рублей – средства бюджета муниципального района. Сроки выделения средств бюджета муниципального района приведены в таблице:

Табл.

(тыс.руб.)

|  | Всего | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансирование реализации «Дорожной карты» из средств бюджета муниципального района * | 720 | - | 300 | 420 |

*ежегодно объемы финансирования из бюджета муниципального района уточняются с учетом прогноза социально-экономического развития на планируемый период.