МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ

13.05.2013                     									№ 803

О внесении изменений в постановление главы района от 06.09.2011 № 1343 (07.06.2012) «Об утверждении муниципальной целевой программы «Строительство здания школы-детского сада в п. Великодворский на 2011-2013 годы»

В целях обеспечения равного доступа детей к полноценному качественному образованию, рационального использования бюджетных средств и на основании Устава Гусь-Хрустального района

постановляю:

1. Внести в постановление главы района от 06.09.2011 № 1343 (ред. от 07.06.2012) «Об утверждении муниципальной целевой программы «Строительство здания школы – детского сада в п. Великодворский на 2011-2013 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 Программы цифру «2013» заменить цифрой «2014».

1.2. В приложении к Программе:

1.2.1. В Паспорте Программы:

- в строке «Сроки реализации программы» цифру «2013» заменить цифрой «2014».

- в строке «Объемы финансирования по источникам и срокам» слова «Средства районного бюджета, в том числе по годам: 2011 год – 196216,68 рублей; 2012 год – 3 056 637,00 рублей» заменить словами «Средства районного бюджета, в том числе по годам: 2011 год – 196216,68 рублей; 2012 год – 456635,00 рублей; 2013 год – 2520015,00 рублей; 2014 год – 100000000,00 рублей».

1.2.2. Раздел 4 изложить в новой редакции (приложение).

1.2.3. Раздел 7 после слов «В бюджете района на реализацию Программы предусмотрено 196216,68 рублей на 2011 год;» дополнить словами «456635,00 рублей на 2012 год; 2535015,00 рублей на 2013 год; 100000000,00 на 2014 год».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Гусевские вести».

Глава района 								 А.В. Кабенкин

Приложение

к постановлению главы района

от ________________ № _______

Перечень мероприятий Программы с объемами финансирования

| № п.п. | Мероприятия | Срок исполнения с финансовыми затратами | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2011 год |
| 1.1. | Топографическая съемка проекта школы-детского сада в п. Великодворский | III- квартал 96217,68 руб. | Отдел архитектуры и градостроительства, отдел сельского хозяйства и коммунального обслуживания администрации района |
| 1.2. | Корректировка проекта «Школа-сад» в п. Великодворский | IV – квартал 99999,00 руб. |  |
| 1.3. | Итого: | 196216,68 рублей |  |
| 2. | 2012 год |
| 2.1. | Корректировка проекта «Школа-сад» в п. Великодворский | I - II квартал 199 998,00 руб. | Отдел архитектуры и градостроительства, отдел сельского хозяйства и коммунального обслуживания администрации района |
| 2.2. | Выполнение статистических зондированных работ по проекту строительства школы – детского сада в п. Великодворский | II квартал 79940,00 руб. |  |
| 2.3. | Выполнение буровых работ по проекту строительства школы – детского сада в п. Великодворский | I квартал 76698,00 руб. |  |
| 2.4. | Модульная очистка сооружений и канализационных сетей по проекту строительства школы – детского сада в п. Великодворский | IV квартал 99999,00 руб. |  |
| 2.5. | Итого: | 456635,00 рублей |  |
| 3. | 2013 год |
| 3.1. | Внесение изменений в проектную документацию объекта «Школа-сад» пос. Великодворский, Гусь-Хрустального района Владимирской области | II квартал 2 420 016,00 руб. | Отдел архитектуры и градостроительства, отдел сельского хозяйства и коммунального обслуживания администрации района |
| 3.2. | Газоснабжение проектируемой котельной объекта «Школа-сад» пос. Великодворский | I квартал 99999,00 руб. |  |
| 3.3. | Получение технических условий на проектирование объекта «Школа-сад» пос. Великодворский, Гусь-Хрустального района Владимирской области | II квартал 15000,00 руб. |  |
| 3.4. | Итого: | 2535015,00 рублей |  |
| 4. | 2014 год |
| 4.1. | Строительство объекта «Школа-сад» пос. Великодворский, Гусь-Хрустального района Владимирской области | IV квартал 100000000,00 руб. | Отдел архитектуры и градостроительства, отдел сельского хозяйства и коммунального обслуживания администрации района |
|  |  | 100000000,00 руб. |  |